In relazione alla vicenda ex Svar, si ritiene doverosa ed utile una puntualizzazione della cronistoria degli eventi onde meglio specificare gli atti posti in essere dall’Amministrazione Comunale per risolvere definitivamente una criticità che da oltre vent’anni frena lo sviluppo di una parte importante di territorio comunale.

Nel febbraio 1999 il Comune ha ingiunto alla soc. Svar e alla Immobiliare Romagnoli di procedere alla immediata adozione di interventi di messa in sicurezza.

Questa ordinanza è stata successivamente notificata anche all’avv. Pietrosanti, curatore fallimentare della società Vega immobiliare.

Accertata l’inadempienza dei soggetti obbligati con determinazione dirigenziale del 2003 è stato stabilito di procedere alla esecuzione in danno degli interventi di rimozione dei rifiuti e di messa in sicurezza.

Il 26 settembre 2003 a seguito di un sopralluogo nel sito, il Comune e Arpalazio decidono di istituire un tavolo tecnico, per esaminare la documentazione disponibile negli atti dei pubblici depositari per individuare gli accertamenti da eseguire, in relazione anche alle procedure previste dalla normativa di riferimento.

Il 29 dicembre 2003 viene emessa la determinazione Dirigenziale n.358/2003 con la quale si stabilisce di procedere alla esecuzione in danno degli interventi di rimozione dei rifiuti e messa in sicurezza dei luoghi e verifica di eventuale contaminazione del sito

Nel 2005, con procedura di gara vengono affidate alla società Ecotherm le attività di classificazione, quantificazione, rimozione e redazione del piano della caratterizzazione dei rifiuti presenti nel sito industriale dismesso.

Nel 2006 viene approvato il piano della caratterizzazione relativo agli accertamenti dello stato di qualità delle matrici ambientali del sito autorizzando la ditta alla esecuzione degli interventi descritti nel piano stesso.

Il 27 luglio 2006 il consiglio comunale adotta Il Piano di Zona 167 area ex Svar  che prevede un insieme di interventi di edilizia residenziale pubblica che hanno già ricevuto finanziamenti da parte della Regione Lazio e che attendevano appunto di essere collocati sul territorio comunale.

Il Piano permette  il recupero e la riqualificazione del sito  dismesso dell’ex Svar, così come previsto all’interno del programma di edilizia economica e popolare varato dal Consiglio Comunale, rispondendo alle esigenze abitative per circa 170 alloggi, comprendendo servizi, aree verdi, una piazza e spazi di aggregazione e consentendo la ricucitura del tessuto urbano del quartiere oggi penalizzato, appunto,  dalla presenza dell’ex fabbrica divenuta nel tempo un grave problema sociale oltre che urbanistico ed ambientale.

Dunque un intervento in grado di eliminare un grave elemento di criticità in un ingresso importante della città ma capace anche di  restituire dignità e qualità della vita ad un quartiere costretto a convivere con una situazione di degrado intollerabile.

Il sito ex  Svar, sede dagli anni ’60 e fino al 1996 di una attività industriale per la produzione di segnaletica stradale, si estende su un’area di circa due ettari in parte occupata da fabbricati in muratura ed in parte interessata da viabilità interna ed aree incolte.

Tale piano viene approvato dalla Regione Lazio nel dicembre del 2007 e pubblicato sul BUR il 28 febbraio 2008

Con delibera di giunta municipale n. 454 del 2006 si stabilisce di procedere alla adozione di messa in sicurezza d’emergenza, sempre in danno al soggetto responsabile e conseguentemente viene affidato l’appalto degli interventi alla ditta Romana Ambiente Srl.

Il 22 ottobre 2007 la Ditta Romana Ambiente, a conclusione delle attività ad essa affidate,  trasmette il Piano della caratterizzazione

Il 20 novembre 2007 si riunisce Conferenza di Servizi, per l’esame del P.d.C..

La C.d.S. stabilisce “doversi procedere  con l’analisi di rischio sito specifica relativamente alla matrice acque…” continuando “nell’attività di emungimento delle acque di falda…”

In questa sede la Conferenza di Servizi, sulla base delle osservazioni espresse da ARPA LAZIO e Provincia di Latina, ha ritenuto sottolineare, tra l’altro, che le attività da eseguirsi sul sito “restano comunque subordinate alla preventiva verifica ed approvazione del progetto di demolizione dei manufatti presenti nel sito e di escavazione dello strato superficiale del terreno per accertare lo stato delle matrici ambientali, ritenendo tale attività comunque correlata al procedimento di bonifica”.

Il 4 aprile 2008 La Giunta Municipale con proprio atto n,. 187/2008 delibera:

di prendere atto delle risultanze del verbale della Conferenza di Servizi del 20/11/2007

Di stabilire di dare corso alle ulteriori attività di bonifica del sito procedendo alla redazione di un progetto di demolizione dei ruderi e/o fabbricati – in gran parte già parzialmente demoliti -  ivi presenti per la successiva fase di asportazione dello strato superficiale di terreno fino alla profondità da 0,00 a - 1,00 mt dal piano di campagna, al fine di quantificare i costi relativi ed attivare le iniziative per  reperire le necessarie risorse per l’esecuzione degli stessi in danno ai Soggetti obbligati.

Il 28 aprile 2008 l’Avv. Pietrosanti – Curatore SVAR – diffida il Comune ad intraprendere qualunque iniziativa perché pregiudizievole per la consistenza ed il valore dei beni

Il 9 maggio 2008 si riunisce la Conferenza di Servizi per l’esame delle analisi di rischio del sito.

Il 24 giugno 2008 la Conferenza di Servizi conclude favorevolmente il procedimento di bonifica, prescrivendo lo svolgimento di un piano di monitoraggio

Il 30 settembre 2008 la Conferenza di Servizi approva il Piano di monitoraggio delle acque di falda ed esprime parere favorevole sul progetto di demolizione delle opere e dei manufatti dismessi con asportazione dello strato superficiale del terreno

Ad oggi l’Amministrazione comunale di Latina ha anticipato, in danno, la somma di 500mila euro circa per opere di bonifica nel sito.

Il 9 ottobre 2008, poco più di un mese fa, viene emessa Determinazione dirigenziale di approvazione del piano di monitoraggio e di approvazione di demolizione delle opere che è lo strumento in assenza del quale sarebbe stato impossibile per chiunque (pubblico e/o privato) intervenire nel sito.

Pur a fronte di tale atto dirigenziale che di fatto consente l’avvio delle opere di demolizione, l’Amministrazione ha tuttavia valutato gli effetti negativi che il contenzioso minacciato dalla curatela (con diffida dell’avv. Pietrosanti del 24.04.08) avrebbe comportato sulle casse comunali.

Contemporaneamente l’Amministrazione in forza dell’approvazione del piano di zona che impone sull’area il vincolo preordinato all’esproprio e assegnando definitivamente la destinazione urbanistica di piano di zona Erp, ha subito avviato le procedure per la acquisizione dell’area e le sta ormai portando a conclusione al fine di poter liberamente intervenire sul sito ed effettuarne la bonifica completa.